SE 214

Ứng dụng Quản lý Đặt Vé Rạp

Chiếu Phim Trực Tuyến

September 16th, 2025

Document Status: Draft | In Review | Approved

| Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh Kỳ 1, Năm học 2025-2026 Last Revised: 8:00PM, September 16, 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |

Tổng quan:

Đồ án môn học SE214 nhằm ứng dụng quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án

Project Goal

- Hiểu và ứng dụng quy trình phát triển phần mềm ở mức chuyên sâu bằng các quy trình làm việc và các best practices khi phát triển phần mềm - Hiểu và ứng dụng quản lý dự án phần mềm ở mức bài bản

Deliverables

Các mốc quan trọng: - Phase 1: Lên kế hoạch & Thiết kế (Tháng 9): phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, bản mẫu UI/UX (figma) - Phase 2: Phát triển phần mềm (Tháng 10 - Đầu và giữa tháng 11): phát triển phần mềm với các Sprint - Phase 3: Kiểm thử và Triển khai phần mềm (Nửa cuối tháng 11 - Đầu tháng 12): Kiểm thử, vá lỗi, triển khai, hoàn thiện tài liệu - 27/12 hết -> 1/3 -> 15 ngày đẻ trễ dl (16/12), 16/12 xong tất cả bao gồm báo cáo Timeline (sẽ cập nhật sau trong tài liệu riêng) Deliverables: - Kiến trúc và sơ đồ - Mã nguồn microservices - Tài liệu đặc tả API (OpenAPI) - Kịch bản kiểm thử end-to-end - Quy trình CI/CD (sử dụng GitHub Actions / GitLab CI) - Tệp README kèm hướng dẫn vận hành hệ thống - Video/Demo trực tiếp

Business Case / Background

- Chúng ta giải quyết một (số) bài toán của hệ thống quản lý đặt vé rạp chiếu phim trực tuyến nhằm khảo sát hệ thống phân tán và có cái nhìn về hướng đi của hệ thống ticket trong thời đại công nghệ số.

Benefits, Costs, and Budget

Benefits: - Đồ án chuẩn quy trình phát triển phần mềm, ứng dụng phương pháp quản trị dự án và các tài liệu liên quan sẵn sàng ghi vào CV -> quen agile (scrum) Costs: - Thời gian thiết kế, hiện thực đồ án, kiểm thử và ghi chú tài liệu Budget needed: - Khoảng 120-160 tiếng trong vòng 3 tháng

Scope and Exclusion

In-Scope: - Website với các chức năng chính: - Quản lý tài khoản người dùng (đăng ký, đăng nhập có xác nhận). - Xem và quản lý lịch chiếu phim (có khả năng thay đổi lịch chiếu). - Chọn ghế trực quan trên bản đồ ghế ngồi của từng suất chiếu. - Quy trình đặt vé bao gồm giữ chỗ, xác nhận và hủy vé, refund. - Chức năng thanh toán giả lập hoàn chỉnh (bao gồm cổng thanh toán giả lập và hoàn tiền). - Hệ thống thông báo (qua email) cho các giao dịch xác nhận. - Chức năng quản trị viên cơ bản (cho phép thêm rạp, suất chiếu). - Các chức năng nâng cao của quản trị viên (dashboard, phân tích, báo cáo số lượng ghế trống, report từng tháng, [database datasets cho ML - sau]) - Thông báo qua điện thoại/tin nhắn SMS. - Tài liệu cơ bản của phần mềm: tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu thiết kế hệ thống, kế hoạch kiểm thử, hướng dẫn sử dụng. - Ứng dụng quy trình phát triển phần mềm sử dụng framework Scrum. Out-of-Scope: - Tích hợp phần mềm bên thứ ba: đăng nhập bằng Google,Facebook - Hỗ trợ hậu triển khai và bảo trì: đồ án kết thúc khi báo cáo đồ án môn học, không hỗ trợ thêm, không bảo trì, không phát triển thêm - Ứng dụng di động: đồ án giới hạn ở ứng dụng website

Project Team

- Nguyễn Thiên An (Nhóm trưởng): quản lý dự án phần mềm, scrum master, lập trình chức năng frontend, lập trình chức năng backend, phân tích yêu cầu, kiểm thử - Nguyễn Lê Tuấn Anh: lập trình chức năng backend, hỗ trợ thiết kế frontend, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích yêu cầu - Lê Văn Huy: - Quách Vĩnh Cơ: - Lưu Bình: - Điều Xuân Hiển: - Phạm Hùng:

Project Constraints:

Thời gian: (dự kiến) 17/9 đến 1/12 Tài nguyên: - IDE tự chọn, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Git, Github - Giới hạn phần cứng: - Các tài nguyên ngoài: (cloud, apis,..) Technology Stack: Nextjs, Nestjs, Yêu cầu môn học: - Tiêu chí chấm điểm (Tài liệu của Giảng viên) Hiệu năng: Hệ thống phải có khả năng xử lý đồng thời cho nhiều người dùng (1000 người đặt vé cùng lúc). Quy mô dữ liệu (Catalogs): Hệ thống cần hỗ trợ quy mô dữ liệu tương đương với một cụm rạp vừa-lớn, lớn (ví dụ: tiệm cận CGV về số lượng phim, rạp, ghế).

Communication Plan

Thông báo nội bộ: - Standups vào thứ tư mỗi tuần (15p) lúc sáng trước 12h - Họp đánh giá kết quả vào mỗi cuối tuần (có thể thay đổi tùy vào thời lượng sprint) - Nền tảng thông báo: Messenger - Nền tảng quản lý dự án: Jira - - Tài liệu và cập nhật quan trọng được thông báo trực tiếp qua email hoặc Zalo (cập nhật), và Google Drive của nhóm (tài liệu) - mng tự tạo -> An tổng hợp - Sprint review: thứ 7 9:30pm (1 tiếng++) - Sprint retrospective: chủ nhật trước 9:00pm - nhắn tin, tui tổng hợp thành docs Các quyết định quan trọng: - Các quyết định về kỹ thuật được giao cho người phụ trách của phần đó: - xài cái gì và tại sao, nestjs -> tại sao ? api-> open api -> tại sao ? redis -> rabbitmq -> - Phạm vi công việc, timeline, và phân bổ nguồn lực được quyết định trong Sprint planning với Nhóm trưởng có quyền quyết định cuối cùng nếu không thể thống nhất. Giải quyết mâu thuẫn: - Khuyến khích tự giải quyết mâu thuẫn nhỏ bằng nói chuyện trực tiếp - Nếu không giải quyết mâu thuẫn thì sẽ giải quyết trong standup hàng tuần để cả nhóm cùng đánh giá - Cuối cùng, Nhóm trưởng có quyền quyết định cuối cùng nếu cả nhóm không thể giải quyết mâu thuẫn và có thể hỏi ý kiến Giảng viên

Risk and Mitigation Strategies

Rủi ro đã biết: - Về kỹ thuật: - Lỗi cần nhiều thời gian để sửa - Chức năng phức tạp hơn dự kiến - Vấn đề tích hợp - Về nhóm: - Mâu thuẫn nội bộ - Không cam kết - Cách biệt kỹ năng, kinh nghiệm - Scope creep - Vấn đề quản lý thời gian Xử lý rủi ro: - Về kỹ thuật: - Lỗi cần nhiều thời gian để sửa: xem xét và chấp nhận nếu lỗi không ảnh hưởng nhiều, gia hạn thời gian nếu lỗi có ảnh hưởng lớn - Chức năng phức tạp hơn dự kiến: xem xét và bỏ qua chức năng nếu không nằm trong yêu cầu, gia hạn nếu chức năng quan trọng - Vấn đề tích hợp: giảm thiểu các vấn đề đã biết khi tích hợp, gia hạn thời gian - Về nhóm: - Mâu thuẫn nội bộ: giải quyết với các phương án trong Communication Plan - Không cam kết: tìm hiểu nguyên nhân, xem xét với nhóm, xem xét với giảng viên - Cách biệt kỹ năng, kinh nghiệm: trong kế hoạch đã có khoảng thời gian để học công nghệ mới và hỗ trợ nhau (anh bình, tui không êm) - Scope creep: đánh giá, xem xét với giảng viên nếu chức năng giảng viên yêu cầu nhưng không trong phạm vi đồ án thì xem xét bỏ qua, nếu chức năng quan trọng và trong phạm vi đồ án thì xem xét và thực hiện với các mức độ chấp nhận được - Vấn đề quản lý thời gian: kế hoạch đã dự trù một khoảng thời gian cho việc trễ deadline

Assumptions

Môi trường thân thiện, có áp lực, quan tâm Mọi người cam kết, năng động, tự giác Mọi người đều có kiến thức nền cơ bản và kiến thức cơ bản của công nghệ sử dụng Giảng viên phối hợp hiện thực framework Scrum Giảng viên cung cấp feedback và phản hồi kịp thời

Measuring Success

Chức năng: Hiện thực các chức năng chính (đăng ký, giới thiệu sản phẩm, đấu giá, giả lập thanh toán và hóa đơn) và các chức năng sử dụng được Hiệu năng: Thời gian phản hồi của các hành động quan trọng <=2ms là Chất lượng: Chấp nhận lỗi không nghiêm trọng khi kiểm thử, số lỗi nghiêm trọng là Tài liệu: Các tài liệu cơ bản như tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu kiểm thử, tài liệu đặc tả yêu cầu, hướng dẫn sử dụng Đồ án bám sát những yêu cầu trong Đề cương và Tiêu chí Làm việc nhóm: làm việc nhóm hiệu quả, kịp thời, cởi mở và đóng góp bằng nhau giữa các thành viên

| Revision History |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Version | Description of Change | Author |
| 14/9 | 0.1 | Hoàn thiện sơ bộ chuẩn bị cho thống nhất cho cuộc họp bất cứ lúc nào | An |